## Slide 1
FlowOS Operating Model
Metod rada sa više AI agenata
Od Grill Me alignmenta do commita: kontrolisan, dokaziv i ponovljiv razvojni proces.
Operating thesis
AI agenti su “eager interns”: mogu uraditi mnogo, ali im trebaju kontekst, granice, testovi i nadzor.
FlowOS čuva stanje tog nadzora.
Methodology
01

## Slide 2
PRINCIPI
Sedam pravila koja drže proces pod kontrolom
Human authority
čovjek odlučuje šta i zašto
Grill before build
prvo razumijevanje, onda kod
Small scopes
jedan agent dobija jedan dokaziv korak
Evidence over claims
diff/test/report > agentova tvrdnja
Independent review
drugi agent napada rezultat
Git is proof
commit i status su stvarni artefakti
No hidden work
sve ide kroz status, report i odluku
Methodology
02

## Slide 3
FAZA 0
Grill Me: pretvoriti nejasan zahtjev u shared understanding
Ulaz
“Treba nam funkcija.”
“Popravi security.”
“Poveži agente.”
Grill Me
AI postavlja pitanja po design tree-u:
• koja odluka blokira sljedeću?
• šta je out of scope?
• koji rizik je najveći?
• šta bi bio dokaz uspjeha?
Izlaz
jasan cilj
pretpostavke
rizici
acceptance kriteriji
sljedeći mali task
Methodology
03

## Slide 4
FAZA 1
Research / Probe kada postoji stvarna nepoznanica
Ako alignment otkrije nepoznato, ne nagađamo i ne širimo implementaciju. Pravimo mali dokazni probe.
Pitanje
“Da li QWebSocket stvarno šalje Authorization header?”
Probe
minimalna skripta
bez produkcijske promjene
Dokaz
raw handshake bajtovi
ili tačan error
Odluka
nastaviti, blokirati ili promijeniti plan
Methodology
04

## Slide 5
FAZA 2
Destination → Vertical Issues → Acceptance criteria
Destination
kuda idemo i zašto
Issue A
jedan vertikalni rez
Issue B
zavisnosti jasne
Issue C
reviewable output
Acceptance
dokaz + test + review
Acceptance
dokaz + test + review
Acceptance
dokaz + test + review
Methodology
05

## Slide 6
FAZA 3
Prompt kao kontrolni ugovor
Scope
šta raditi
šta ne raditi
koji fajlovi su dozvoljeni
Evidence
testovi
status
diff
report
Stop rules
kada stati
šta ne popravljati
bez improvizacije
Output
tačan format
verdict
sljedeći korak
Dobar prompt nije “uradi najbolje što znaš”. Dobar prompt je kratki ugovor koji smanjuje mogućnost različitog zaključivanja.
Methodology
06

## Slide 7
FAZA 4
Multi-agent execution bez miješanja uloga
Implement
agent radi mali task i pravi report
Review
nezavisni agent pokušava dokazati da nije dovoljno
Fix
isti ili drugi agent zatvara samo nalaze
Accept
ako nema material findings
Commit
samo prihvaćen scope
Next
tek onda novi task
Methodology
07

## Slide 8
FAZA 5
Evidence ledger: status se izvodi iz artefakata
Git
commit SHA
changed files
Tests
fresh output
verify result
Reports
implementation
review
fix
Decisions
accept
fixes required
Current State Projection
FlowOS treba sastaviti: aktivni task + zadnji report + review status + otvoreni nalaz + commit stanje + sljedeća odluka.
Methodology
08

## Slide 9
FAZA 6
Findings lifecycle: nijedan rizik se ne gubi
1
Finding
BLOCKER / HIGH / MEDIUM / LOW
2
Owner
ko ga zatvara
3
Fix prompt
samo taj nalaz
4
Re-review
potvrda zatvaranja
5
Decision
ACCEPT ili nazad
Review nije ceremonija. Review je pokušaj obaranja zaključka prije nego što ga firma prihvati.
Methodology
09

## Slide 10
FAZA 7
Commit gate: samo prihvaćen scope ulazi u historiju
Prije commita
git status
staged exact files
fresh tests
review report
no unrelated files
Commit
jedna poruka
jedan scope
bez squash/amend iznenađenja
bez force push
Nakon commita
verify SHA
remote status
clean tree
sljedeći task tek poslije
Methodology
10

## Slide 11
FLOWOS MODEL
Entiteti koje sistem mora razlikovati
Plan
skup faza i zavisnosti
Task
jedinica namjere
Session
agent razgovor/rad
Execution
konkretan pokušaj
Worktree
fizički workspace
Evidence
test/diff/report
Review
nezavisna provjera
Decision
ljudsko prihvatanje
Methodology
11

## Slide 12
ADOPTION
Kako firma može usvojiti metod bez velikog preokreta
1
One team
jedan repo, jedan postojeći proces
2
One class of work
bugfix/security/refactor — ne sve odjednom
3
One agent loop
implement → review → fix → commit
4
FlowOS evidence
task detail i audit trail
5
Scale
tek nakon metričkog dokaza
Methodology
12

## Slide 13
METRIKE
Kako dokazati da metod vrijedi
Cycle time
od taska do accepted commita
Review yield
koliko stvarnih nalaza review uhvati
Rework
koliko se vraća zbog pogrešnog razumijevanja
Audit
dokazivost odluka
Ne mjeriti samo “koliko je AI napisao”.
Mjeriti koliko je rada sigurno prihvaćeno uz dokaz.
Methodology
13

## Slide 14
ZAKLJUČAK
Metod + skills + FlowOS
Skills
kodiraju proceduru: Grill, probe, implement, review
FlowOS
pamti izvršenje procedure i stanje taska
Human
odlučuje kada rezultat ima smisla
Najbolja priča za firmu: ne “AI će sve sam”, nego “AI može raditi brzo kada sistem čuva kontekst, dokaze i ljudsku kontrolu”.
Methodology
14